# 素材人脸检索系统 · 完整实施规格 v2.0（Windows 版）

## 〇、Agent 工作方式（最重要，先读）

你是本项目的唯一实现者。目标不是「写一堆 py 文件」，而是交付一个可安装、可扫描、可检索、可导出、可验收的本地工具。请遵守以下工作纪律：

1. 不许并行阶段。 P0 未通过验收前，禁止写 P2 的人脸管线代码；schema 未冻结前，禁止写业务逻辑。每完成一个阶段，先跑验收用例，全部通过后向我汇报再进入下一阶段。

2. 每个模块必须可独立运行。 每个 .py 都要支持 --dry-run、--shard N/M、--root <path>。单文件失败只写 error 字段，绝不中断整批。

3. 所有路径用 pathlib.Path，禁止字符串拼接。 全程使用绝对路径。日志双写 stdout 与 ./logs/<date>.log，每条日志带 session_id。

4. 参数一律进 config.yaml，禁止硬编码。 阈值、采样率、分页大小、预算上限，一处定义，全局读取。

5. 遇到规格未覆盖的边界情况，先问我，不要自行决定。 尤其涉及：默认阈值、抽帧密度、删除策略、隐私开关。

6. 每次交付物必须附带：可执行的验收命令 + 预期输出 + 失败判定标准。 没有验收标准的代码视为未完成。

7. 先输出实施计划（拆成若干 milestone，每个 milestone 列出产出文件与验收方式），经我确认后再动手写代码。

## 一、项目概览

### 1.1 目标（必须全部做到）

- 用户指定一个或多个本地绝对路径，递归扫描其中的照片与视频，建立离线索引。

- 支持三种检索输入：文字描述 / 图片 / 视频；图片与视频输入时可勾选「精确找人」。

- Tab1 照片墙：把该目录下检测到的所有人脸铺成可筛选、可分页、可滚动的瀑布流（浏览模式，不依赖任何 query）。

- Tab2 命中清单：一次检索的命中结果，带时间码（视频）或日期（照片）、完整绝对路径、相似度 badge。

- 卡片支持：▶ 预览（视频从指定时间点片段播放）、📂 打开所在文件夹（按钮，非右键）、找同款（人脸向量召回）。

- 导出 TSV：三入口（全库清单 / 当前照片墙筛选结果 / 命中清单），tab 分隔、存在性校验（DEAD 标记）、幂等排序。

- 增量扫描：只处理新增/修改/移动的文件；扫描异步、可见进度、不阻塞浏览。

### 1.2 明确不做（写死，防 scope creep）

- 人物自动聚类分人 UI、人名管理、社交分享、地图相册、手机备份、云同步。

- 视频转码、语音识别、字幕理解、车牌/身份证识别。

- 浏览器内剪辑或时间轴编辑器（交付物是「时间点+路径+TSV」，剪辑交下游）。

- 多人脸合照的矩形框选指定某人（靠「点脸→找同款」解决）。

- 结构化 TXT 供下游 agent 剪辑归档。

- 依赖 Immich 或任何外部相册系统的数据库与 API。

- Docker 部署主应用（Qdrant 除外）。

### 1.3 运行环境（Windows 硬约束）

- 目标平台：Windows 10/11 22H2+，x86_64，裸机，无 Docker（Qdrant 除外）

- Python：3.10+（python.org 安装包，禁止 Microsoft Store 版——其 KnownFolder 重定向会破坏相对路径）

- GPU：NVIDIA RTX 3090 24GB，驱动 ≥55x，CUDA 由 torch 轮子自带（pip install torch --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126）

- onnxruntime：必须安装 onnxruntime-gpu（非 CPU 版），确认 ort.get_available_providers() 包含 CUDAExecutionProvider。注意：新版 onnxruntime（≥1.23）已移除 ort.get_device()，需用 ort.get_available_providers() 替代。

- 项目根目录：D:\DATA\PROJECT\建设多媒体整理系统（所有代码、日志、数据库、缓存、导出物均在此目录下）。素材根目录（media_root）：由用户在 UI 或 config.yaml 中指定，默认 E:\（用户可指定任意目录，代码中一律通过 config.yaml 的 media_root 读取，禁止硬编码）。

  - 项目根目录（project_root）：D:\DATA\PROJECT\建设多媒体整理系统（所有代码、日志、数据库、缓存、导出物均在此目录下）；派生物与索引目录：${project_root}\data\nvme，硬上限 300GB

  - 权重目录：${project_root}\weights（若权重在中文路径下，用 mklink 映射到此处）

- 进程：用户登录会话内常驻（不用 Windows 服务），start.bat 双击启动，任务计划程序做定时增量扫描

- 终端：PowerShell 5.1/7 + cmd 兼容；所有脚本支持 python xx.py --root "${media_root}"

- Qdrant：Docker 容器运行（docker.m.daocloud.io/qdrant/qdrant:latest 镜像拉取），绑定 127.0.0.1:6333

- 环境变量：PYTHONUTF8=1（全局启用 UTF-8 模式，防止中文路径乱码）；TMP/TEMP/TMPDIR 指向 ${project_root}\tmp（建议指向 NVMe 分区以避免 C 盘空间不足）

为什么不用 Windows 服务跑 Streamlit： Session 0 隔离会让 explorer /select, 等桌面交互型 subprocess 静默失败或弹到不可见会话。正确做法是「start.bat 双击启动 + 开机启动文件夹快捷方式」，或用任务计划程序「登录时触发」。

## 二、架构总览

HDD ${media_root}  (用户指定，只读)
        │
        ├──► A. 语义管线 ──► Qdrant collection: materials_semantic
        │      L1 五类清单 → L2a pHash去重 → L2b 镜头切分抽帧+EXIF
        │      → L2c 多模态编码(int8) → L3 upsert → L4 聚合
        │
        └──► B. 人脸管线(A方案·稠密预计算) ──► Qdrant collection: materials_faces
               F1 SCRFD检测(稠密采样) → F2 shot内track合并+代表帧优选
               → F3 ArcFace 512维入库 + 同步写 faces/thumbs
                          │
                          ▼
              C. sqlite(state.db) ◄── 照片墙唯一数据源（绝不用 Qdrant 刷墙）
                          │
        ┌─────────────────┴──────────────────┐
        ▼                                    ▼
   Tab1 照片墙(browse)              Tab2 命中清单(ask)
   sqlite分页/筛选/概览去重          向量召回→L4→预览/打开文件夹/导出TSV
        ▲                    [找同款]              │
        └────────────── 头像反跳(URL param) ───────┘

全系统只有两个耦合点，守住这两条任何一层可单独替换：

- frames/ 目录（F1 直接读 L2b 产物，绝不重新解码视频）。

- 命名空间 point_id = (file_id << 20) | shot_ix，保证语义结果与人脸结果都能回退到同一「文件 + 时间段」。

## 三、目录树与存储治理

${project_root}
  bin\                    ffmpeg.exe / ffprobe.exe
  .venv\                  虚拟环境
  config.yaml             唯一配置入口
  app.py / streamlit_app.py
  src/
  data/
  ├─ library.db            SQLite 主库
  ├─ nvme/                 派生物与索引（nvme_root），硬上限 300GB
  │  ├─ frames/            关键帧 JPEG，短边≥384px，<file_id>/<shot_ix>.jpg  【可再生·LRU淘汰】
  │  ├─ thumbs/            素材缩略图 <file_id>_320.webp                     【永不淘汰】
  │  ├─ faces/
  │  │  ├─ raw/            人脸 112×112 jpg，<face_id>.jpg                   【永不淘汰】
  │  │  └─ thumbs/         人脸墙 128 webp                                   【永不淘汰】
  │  ├─ embeddings/        语义向量缓存（L2 输出）
  │  └─ query_cache/       用户上传的检索临时图【24h 清理】
  ├─ export/               TSV 导出、命中清单
  ├─ logs/
  ├─ weights/               本地权重
  │  ├─ qwen/               Qwen3-VL-Embedding-2B
  │  └─ buffalo_l/           InsightFace buffalo_l
  └─ tmp/                   临时文件（建议指向 NVMe 分区）

容量重算（A 方案，上限估算）：

| 产物 | 单体 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键帧 JPEG 384px | 50KB | 60 万 | ≈ 30 GB |
| 缩略图 webp | 15KB | 35 万 | ≈ 5 GB |
| 人脸 raw 112×112 | 4KB | 300 万 | ≈ 12 GB |
| 人脸 thumb 128 | 1KB | 300 万 | ≈ 3 GB |
| Qdrant semantic 2048 int8 | — | 60 万 | ≈ 3 GB |
| Qdrant faces 512 int8 | — | 300 万 | ≈ 3~6 GB |
| db + logs + 杂项 | — | — | ≈ 10 GB |
| 合计 |  |  | ≈ 66~72 GB |

治理规则（必须实现）：

- nvme_budget_gb: 300 写死上限；frames/ 每日 LRU 清理（淘汰最近 N 天未被命中的关键帧）；thumbs 与 faces 永不淘汰。

- query_cache/ 按 session 分目录，启动时清理超过 24h 的文件。

- 孤儿回收：reconcile 命令第二阶段找出 status=missing 超 30 天的记录，删其 thumb 后再物理删记录——必须手动触发 + 二次确认 + 先输出 dry-run 报告。

- 配额告警：NVMe 使用 > 80% 时 banner 告警并暂停增量入库。

## 四、数据模型与一致性

### 4.1 schema（state.db，WAL 模式）

PRAGMA journal_mode=WAL; PRAGMA synchronous=NORMAL;

CREATE TABLE libraries (root TEXT PRIMARY KEY, last_scan TEXT, status TEXT, indexed_faces INTEGER DEFAULT 0);

CREATE TABLE files (
  file_id INTEGER PRIMARY KEY, path TEXT UNIQUE NOT NULL, path_hash TEXT,
  inode INTEGER, size INTEGER, mtime INTEGER,
  kind TEXT CHECK(kind IN ('photo','video','unknown')),
  status TEXT DEFAULT 'pending',
  phash TEXT, captured_at TEXT, time_source TEXT, visible INTEGER DEFAULT 1,
  kind_hint TEXT, indexed_at TEXT, updated_at TEXT
);
CREATE INDEX idx_files_status ON files(status);
CREATE INDEX idx_files_inode ON files(inode);
CREATE INDEX idx_files_path_hash ON files(path_hash);

CREATE TABLE shots (file_id INTEGER, shot_ix INTEGER, shot_start REAL, shot_end REAL, n_frames INTEGER, PRIMARY KEY(file_id,shot_ix));

CREATE TABLE file_encoding (
  file_id INTEGER, model TEXT, status TEXT, n_frames INTEGER, error TEXT, encoded_at TEXT,
  PRIMARY KEY(file_id, model)
);

CREATE TABLE face_records (
  face_id INTEGER PRIMARY KEY, file_id INTEGER, shot_ix INTEGER,
  bbox TEXT, quality REAL, track_id INTEGER, thumb_path TEXT,
  status TEXT DEFAULT 'alive', captured_at TEXT,
  hidden INTEGER DEFAULT 0
);
CREATE INDEX idx_face_browse ON face_records(status, captured_at DESC);
CREATE INDEX idx_face_file ON face_records(file_id, shot_ix);

CREATE TABLE person_labels (face_group_id INTEGER, name TEXT, created_at TEXT);
CREATE TABLE judgments (query_id TEXT, doc_id TEXT, rank INTEGER, score REAL, label INTEGER, at TEXT);
CREATE TABLE dead_letter (file_id INTEGER, stage TEXT, attempt INTEGER, error TEXT, at TEXT);
CREATE TABLE audit_log (who TEXT, at TEXT, what TEXT, before TEXT, after TEXT);
CREATE TABLE db_version (v INTEGER PRIMARY KEY);

### 4.2 三条铁律

- 去重跳过的文件，必须在 file_encoding 里为每个模型各记一行 skipped_dup，否则统计数对不上。

- 文件被删除只标 status=missing，绝不物理删记录；改名/移动通过 inode 判定，只更新 path，保留所有向量与人脸记录。

- 两阶段入库保一致性：先写 file_encoding.status=pending → 写 Qdrant → 最后 status=done + encoded_at。检索 L4 只 join done 的文件。提供 repair（重试 pending/error ≤3 次，超限入死信表）与 reconcile（比对 sqlite 与 Qdrant point 数，输出差异报告）。

### 4.3 schema 迁移（P0 前置条件）

db_version 单行表 + migrations/001_init.sql 增量脚本，启动时顺序执行大于当前版本的脚本，包在一个事务里，失败回滚。规则：幂等、只增不改（不改列类型不删列）、带 down 注释。违反则第一次改 schema 即事故。

## 五、A 语义管线 L1–L4

L1 清单扫描：后缀白名单 .jpg .jpeg .png .webp .mp4 .mov .mkv .avi .m4v；stat 取 mtime/inode/size，path_hash=md5(相对路径)；维护轻量索引表 path_hash → (inode,mtime,size) 使增量比对秒级完成；输出五类 new / modified / moved / unchanged / missing。不解码、不读内容。

L2a pHash 去重（仅图片）：64 位感知哈希，汉明距离 ≤8 视为近重复；保留分辨率更高、mtime 更新者；另一记 skipped_dup。

L2b 镜头切分与抽帧（精度天花板）：

video:
  scene_detect_threshold: 30.0
  min_shot_len_sec: 0.8
  max_frames_per_shot: 5
  keyframe_short_edge: 384
  long_shot_threshold_sec: 10.0
  long_shot_sample_per_sec: 1
photo:
  keyframe_short_edge: 384

同阶段顺手读 EXIF：优先级 DateTimeOriginal(含GPS时区) → QuickTime Creation Time → 文件名日期 → mtime，落 captured_at + time_source。不可在渲染时实时读。

失败处理：抽帧后校验文件大小>2KB 且非全黑（均值>5），失败记 error 重试 1 次；单文件失败绝不中断整批；镜头数异常告警（每小时镜头数超出 [30,600] 标 warn；单镜头超 30 分钟强制按 5 分钟切段）。

L2c 编码（唯一在线语义模型）：

semantic_model:
  model_path: E:/weights/qwen3-vl-embedding-2b
  offline_only: true
  dimension: 2048
  mrl_dim: null
  dtype: bfloat16
  batch_size: 16
  instruct_query: "检索与输入画面内容相似的视频片段"
  thresh_default: 0.55
  recall_k: 400
  rerank_topk: 50

入库 payload 扁平化且禁放模型相关字段：kind,file_id,shot_ix,sec,shot_start,shot_end,path,thumb_path；upsert 语义。

L4 后处理（永远挂，与模型无关）： 1. 文件级聚合 2. 时序一致性聚类（相邻且间隔<3s 的命中镜头合并为一个时间段） 3. 防长视频霸榜（排序依据 = 文件内命中镜头数 × 平均分） 4. 检索侧 face→shot 去重（同一 (file_id,shot_ix) 内多张人脸取最高分代表，卡片标注「该镜头内出现 N 次」） 5. 精排接入点 stage1 k=400 → stage2 Reranker Top-50 → stage3 L4

## 六、B 人脸管线 F1–F3（A 方案·稠密预计算）

选型理由（已拍板）：查询延迟从 2~10s 降至 80~250ms（约 20~50 倍），且是唯一能让 P3 聚类成立的路径。成本前置到索引期。

人脸模型选型：InsightFace buffalo_l（SCRFD 检测 + ArcFace 识别）

| 文件名 | 作用 | 本项目是否用到 |
| --- | --- | --- |
| det_10g.onnx | SCRFD 人脸检测器（10G 浮点版） | ✅ F1 核心 |
| w600k_r50.onnx | ArcFace（ResNet-50，WebFace600K 训练），输出 512 维 | ✅ F3 核心 |
| 2d106det.onnx | 106 点 2D 对齐 | ✅ 用于质量评分 |
| 1k3d68.onnx | 3D68 对齐 | ⚠️ 附带 |
| genderage.onnx | 性别年龄估计 | ❌ 不用（但别删） |

权重路径：${project_root}\weights\buffalo_l（若原始权重在中文路径下，用 mklink 映射到此处）

F0 采样策略（替代「逐帧」，必须量化）：

face_indexing:
  mode: dense_precompute
  sample_fps: 1.0
  min_per_shot: 3
  max_per_shot: 60
  always_include_shot_boundaries: true
  skip_if_shot_shorter_than_sec: 0.5

关键解耦：检测密度 ≠ 存储增长。 扫 1fps 时同一镜头 30 帧经 F2 合并只存 1~2 张代表帧。瓶颈是 GPU 时间而非硬盘，故断点续跑必须扎实。

F1 检测与对齐：

face_model:
  provider_root: E:/weights/insightface
  pack: buffalo_l
  det_size: [512,512]
  det_thresh: 0.5
  nms_thresh: 0.4
  input_size: [112,112]

对齐逻辑必须用模型自带，自己重写仿射变换会导致 embedding 失配。多图脸默认取面积最大者，其余保留带序号供前端点选。

F2 shot 内 track 去重 —— correctness 关键路径，单独验收：

同一 shot 内按时间序遍历：
  IoU>0.5 或 外观cosine>0.85 → 合并为同一 track
  每条 track 只保留 1~2 张代表帧
  quality = 人脸像素面积 × 拉普拉斯清晰度 × 正面度 × det置信度
  相邻 track cosine>0.85 再合并一次

验收：取 10 段含人访谈视频（各 3~10 分钟），人工标定期望代表帧数；要求 F2 后每段输出 ≤ 期望值×1.5，且无连续时间戳相邻的代表帧（相邻间隔<1s 视为去重失败）。

F3 编码入库：dim=512, distance=Cosine；payload file_id,shot_ix,bbox,quality,face_thumb_path；同步写出 faces/thumbs/<face_id>.webp（128×128，质量 80）——缺失则照片墙刷不出，绝不能事后补批处理。检索阈值固定 0.55~0.60。

展示层独立过滤（零训练成本，已拍板）： - 单张照片检出 >15 张人脸 → 标 kind_hint=group_poster，墙上默认隐藏（可手动展开）。 - 人脸短边 <48px 不进墙（仍入库参与检索）。 - 同文件内 >50 张 cosine>0.9 的脸 → 判定视频抽帧/连拍，墙上只留代表帧。

## 七、检索层

### 7.1 路由真值表（UI 核心契约，不许自由发挥）

| 输入 | 精确找人 ☐ | 精确找人 ☑ |
| --- | --- | --- |
| 文字 | text encoder → materials_semantic | 控件物理隐藏，提示「文字检索不支持人脸匹配」 |
| 图片/视频 | visual encoder → semantic | 抽帧检脸→点选→ArcFace → materials_faces；检不出脸则降级 semantic + 返回 warning 串 |

硬规则： 1. 文字输入时开关必须物理隐藏，不能只是灰色。 2. 未检出人脸时明确提示并真的降级，不能报错卡死也不能静默切换。 3. 两种模式的分数绝不混排：语义标 sim=0.71，人脸标 face=0.84，不同颜色 badge。

### 7.2 自适应截断（已拍板，替代固定阈值）

召回 k=400 后按分数降序，在 top-50 内找最大 gap 做自然截断，阈值只做兜底：

def adaptive_cut(scores, k_hard=200, min_score=0.55, gap_min=0.03):
    top = scores[:min(k_hard, len(scores))]
    for i in range(1, min(50, len(top))):
        if top[i-1] - top[i] >= gap_min and top[i] >= min_score:
            return top[:i]
    return [s for s in top if s >= min_score]

前端必须显示「已截断至 N 条（第 N+1 条分数 0.61）」。

### 7.3 多向量 OR 融合

合照点选多人时，用 RRF（倒数排名融合） 而非 max-score，并在卡片标注「命中原因：匹配到 3 张目标脸中的 2 张」。支持 -face_id 排除（RRF 合并时做差集）。

### 7.4 文字检索鲁棒性

query 侧轻量改写：自动补前缀「视频中，」、繁简转换、常见同义替换表；不做重量级重写。

## 八、UI 契约（B/S，Streamlit + 本地静态服务）

### 8.1 布局：双 Tab

侧边栏：库路径[切换] / 增量扫描 / 全量扫描 / 状态数字 / NVMe 用量
Tab1【照片墙】browse          Tab2【检索】ask
 筛选栏 + 网格 + 分页            输入三态 + 精确找人 + 阈值 + 返回上限
                                命中清单：关键帧+时间码+badge+操作栏
Banner 常驻：模式 · 人脸库 N 张 · NVMe 已用 X/Y

### 8.2 Tab1 照片墙

- 默认「概览模式」（贪心局部向量去重：顺序扫描，与已选代表脸 cosine>0.85 则跳过；38k→~300 张，O(n)，内存只存代表脸向量）；二级「平铺模式」全量；P2「分组模式」软标签聚类。

- 每张卡片：128 人脸缩略图 + 角标（视频显 mm:ss，照片显日期）+ hover 浮层（完整绝对路径 + quality + bbox）+ 三按钮 [▶ 预览] [找同款] [📂]。

- 筛选：时间范围 / 来源文件 / 质量≥ / 排序（拍摄时间↓↑、质量↓、随机）/ 仅看本次新增。

- 分页必须 keyset cursor：游标=(captured_at,face_id) 复合键，WHERE (captured_at,face_id)<(?,?) ORDER BY ... LIMIT 61。禁用 offset 深层翻页。

- 数据源必须是 sqlite 分页，一次 ≤60 条；Qdrant 只在点 [找同款] 时才调用。

### 8.3 Tab2 命中清单

- 显示「命中 N 个镜头 / M 个文件」；排序默认按「文件内命中镜头数」降序，次级时间新→旧；人脸模式按相似度降序。

- 顶部常驻搜索源提示（face_id=12847 [清除]），来自 URL param。

- 空态：命中 0 时显示「未命中」+ 三条建议 + 当前阈值数字。

### 8.4 互跳靠 URL 参数

- 墙上点 [找同款] → st.query_params["face_id"]=12847 → 自动切 Tab2 跑人脸检索。

- 结果里点头像 → st.query_params["highlight_face_id"]=12847 → 切回 Tab1 高亮。

### 8.5 预览层

点击 [▶ 预览] 展开区域：图片 st.image（上限 1280px）；视频 iframe 嵌入 <video controls src="/static/<rel>#t=起,止">；下方附「用本地播放器打开」按钮；人脸裁剪原图 + bbox 叠加 + 元数据表。

### 8.6 空库与扫描态

- 路径变更后，墙与检索入口置灰并显示原因：「该目录尚未建立索引，请先扫描」。

- 扫描异步 + 进度可见，绝不阻塞页面。

- 扫描期间允许浏览旧索引，常驻 banner 显示索引时效。

- 人脸索引未完成时精确找人开关置灰，显示构建进度。

## 九、三个底层能力（必须自己实现）

### 9.1 跨平台打开所在文件夹（Windows 版）

def open_containing_folder(abs_path: str) -> str:
    """成功返回''，失败返回错误文案"""
    from pathlib import Path
    import subprocess
    p = Path(abs_path).resolve()
    if not p.exists():
        return f"文件不存在：{abs_path}"
    try:
        # explorer /select, 逗号后无空格；整体 shell=True 兼容中文与特殊字符
        subprocess.Popen(['explorer', '/select,' + str(p)], shell=True)
        return ""
    except Exception as e:
        return f"打开文件夹失败：{e}"

坑注：路径含 & 时绝不用 f-string 拼命令行；creationflags=CREATE_NO_WINDOW 防止 ffplay 弹控制台黑框。

### 9.2 本地静态文件服务（片段预览前提，与 Streamlit 同进程子线程）

绑定 127.0.0.1，禁止 0.0.0.0；根目录白名单仅 ${project_root}\data\nvme 与 ${media_root}；路径校验：

root = Path("E:/nvme").resolve()
p = (root / rel).resolve()
if not str(p).startswith(str(root) + os.sep) and p != root:
    raise web.HTTPForbidden()

拒绝 .. 穿越；远程访问时整套静态服务 + 照片墙一起关掉。

### 9.3 TSV 导出 + DEAD 校验 + 幂等

必须 tab 分隔（文件名可能含逗号，CSV 会列错位）；首行写 UTF-8 BOM（\ufeff），这是 TSV 唯一需要偏离纯 UTF-8 的地方（否则 Excel 打开中文乱码）。

列：kind\tabs_path\tshot_start_ms\tshot_end_ms\tface_id\tscore\tthumb_path\tpath_status

按 path 排序保证幂等（同输入同输出）；导出前 os.path.exists 校验，失效标 DEAD，尾部汇总 # DEAD_PATHS；首行注释写 # scope=... 与 # exported_at=ISO8601 UTC；提供 --relative 开关输出相对路径。三入口不得混成一个按钮。

## 十、增量扫描契约

| 事件 | 判定 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | inode 不在库 | 正常走 L2b→L2c→F1→F3 |
| 修改 | inode 同但 mtime/size 变 | 原记录过期，重跑管线 |
| 移动/改名 | inode 同但 path_hash 不同 | 只更新 path，保留所有向量与人脸记录 |
| 删除 | 库有但磁盘无 | status=missing，软删 |

inode 不稳定降级：启动时探测（os.link 试探 + 跨次 stat 比对），FAT/exFAT/NTFS 移动硬盘上不稳定 → 降级唯一键为 (path_hash, size, mtime_rounded_to_1s)，UI 常驻 banner 提示「该磁盘不支持 inode，文件移动会被视为新增」。

并发与锁：批量提交每 500 文件一次；读连接独立只读、走 WAL snapshot；扫描与 Web 不用同一 db 句柄；入库期对单 file_id 行级锁，禁止全库写锁阻塞检索。

背压与 OOM：推理侧单机信号量并发度=1（检索排队），torch.cuda.OutOfMemoryError 时 batch 减半重试一次；ffmpeg worker 按可用内存动态计算并发（每 worker 预留 300MB，上限=min(free//300MB, 核数)），单视频 10 分钟超时 + 内存上限（Windows 用 psutil 轮询 + taskkill /T /F 替代 resource.setrlimit）；前端扫描中检索显示排队提示。

## 十一、启动自检 00_bootstrap.py（任一项 FAIL → 打印修复命令并 exit(1)）

[必过] Python>=3.10 且非 Store 版 ｜ torch+CUDA 可用（torch.cuda.is_available()）
[必过] onnxruntime-gpu 已安装且 CUDAExecutionProvider 可用（ort.get_available_providers()）
[必过] ffmpeg.exe / ffprobe.exe 可达（ffprobe -version 通过）
[必过] 长路径已启用（LongPathsEnabled=1）
[必过] 库根可读且非 UNC、非 OneDrive、非系统盘
[必过] nvme_root 可写可删（icacls 当前用户 FullControl）
[必过] frames / thumbs / db / tmp 目录可写可删
[必过] sqlite WAL 可用 ｜ 端口 8501/18501/6333 未被占（bind 探测）
[必过] 剩余空间 >= 30GB ｜ 权重离线可用（${project_root}\weights，禁止无声下载 5GB）
[必过] Qdrant 容器可连（curl http://127.0.0.1:6333/healthz）
[必过] 库所在盘有稳定 inode（否则降级唯一键 + banner）
[警告] Defender 排除项未配置 → 打印 Add-MpPreference 命令
[警告] umask 无意义 → 改为检查目录 ACL 是否继承

权重完整性检查： - Qwen3-VL-Embedding-2B：config.json + model.safetensors（单个>1GB，合计约4.3GB）+ tokenizer*.json；任一个 .safetensors <1MB 即 LFS 指针需重下 - buffalo_l：5 个 onnx 齐全且体积正常（det_10g>100MB, w600k_r50>100MB, 2d106det>10MB）
[必过] project_root（${project_root}）可写可创建子目录（logs/、data/ 等）
[必过] media_root 存在且可读（默认 E:\，若用户未改则检查 E:\）
[必过] 权重目录 ${project_root}/weights/ 下 qwen/ 和 buffalo_l/ 可用（或 mklink 映射正常）

## 十二、标注工具与验收基线

命中清单每张卡片加 [相关]/[不相关] 按钮，点一下写入 judgments.tsv（TREC 风格：query_id Q0 doc_id rank score label）。先人工标 20 query × 每 query 前 50 命中，算 nDCG/P@20。这是调阈值、换模型的唯一依据，否则所有参数调整都是盲调。

## 十三、模块清单与接口签名

00_bootstrap.py   自检 + 权重离线加载 + inode 稳定性探测
01_manifest.py    五类判定、path_hash/inode 改名识别、反向比对索引表
02_dedup.py       pHash 汉明≤8，skipped_dup 落库
03_extract.py     镜头切分抽帧 + EXIF/容器时间；--shard N/M 断点续跑
04_encode.py      Qwen3-VL-Embedding-2B，instruction 仅 query 侧，int8 upsert
05_rerank.py      Qwen3-VL-Reranker-2B：k=400 → Top-50
06_face_detect.py SCRFD 稠密采样 + F2 track 合并 + 质量评分 + 代表帧优选
07_face_encode.py ArcFace 512 + 同步写 faces/thumbs/<id>.webp
08_search.py      三路路由 + 自动降级 + adaptive_cut + RRF + L4(shot去重/时序聚类/防霸榜)
09_ui_wall.py     Tab1：face_wall_page 走 sqlite，keyset 分页，概览/平铺/分组
10_ui_search.py   Tab2：输入三态 + 精确找人 + 命中清单 + 预览 + 打开文件夹
11_export.py      三场景 TSV + DEAD 校验 + 幂等 + --relative
12_maintain.py    增量 timer、repair、reconcile、LRU frames 清理、query_cache 清理、日志轮转、migrate
vector_store.py   抽象接口 upsert/search_knn/delete_by_file/count/reconcile（Qdrant 实现）
static_serve.py   本地静态服务（鉴权白名单）
sidebar.py        库管理共用组件
config.yaml       全部参数集中

核心签名：

def face_wall_page(offset=0, limit=60, sort="captured_at_desc", t_start=None, t_end=None,
                   file_id=None, min_quality=0.3, cursor=None) -> dict:
    """{total, items:[...], facets:{files_count,date_range}}；cursor 优先于 offset"""

def search(query_mode, payload, exact_person, thresh, k) -> tuple[list, warning_str]:
    """exact_person=True 且无检出人脸 → 自动降级并返回 warning 串"""

def open_containing_folder(abs_path: str) -> str

def export_tsv(rows, scope_label, out_path, relative=False) -> dict:  # {written, dead:[...]}

## 十四、配置总表（config.yaml，禁止硬编码）

project_root: "D:\DATA\PROJECT\建设多媒体整理系统"
media_root: "E:\"          # 用户可指定，UI 启动时也可覆盖
library:
  root: ${media_root}
  ext_whitelist: [jpg,jpeg,png,webp,mp4,mov,mkv,avi,m4v]

storage:
  nvme_root: ${project_root}/data/nvme
  nvme_budget_gb: 300
  frames_keep_policy: lru
  keyframe_short_edge: 384

db_path: ${project_root}/data/library.db
qdrant_url: http://127.0.0.1:6333

weights:
  insightface: ${project_root}/weights/buffalo_l
  qwen: ${project_root}/weights/qwen

ffmpeg_bin: ${project_root}/bin/ffmpeg.exe
ffprobe_bin: ${project_root}/bin/ffprobe.exe
cache_dir: ${project_root}/data/cache
export_dir: ${project_root}/data/export
log_dir: ${project_root}/logs

## 十五、分阶段交付（不许并行）

| 阶段 | 交付 | 验收（逐条执行，一条不过即退回） |
| --- | --- | --- |
| P0 | 00/01/02/03/04 + 语义检索 + 命中清单 + 打开文件夹 + 导出 TSV + bootstrap + migrations + vector_store 抽象 | ①20 个标准 query 标 judgment 集，记 P@20/nDCG 基线 ②路径含中文/空格/括号时 📂 正常生效（Win 一次）③视频 ▶ 预览从 shot_start 播而非从头 ④导出 TSV tab 分隔 + UTF-8 BOM；故意删 3 个源文件再导出，尾部 # DEAD_PATHS 数量正确 ⑤同批导出两次 diff 为空 ⑥扫描异步不假死，中途 Ctrl+C 后可续跑 |
| P1 | Reranker + 阈值分档校准 + adaptive_cut 前端提示 | P@20 提升 ≥5 点；返回条数在不同 query 下不出现 0 或 3000 的极端抖动 |
| P2 | 06/07 + 照片墙 Tab1（概览默认+平铺+分组by文件）+ [找同款] 闭环 + 海报过滤三条 | ①首屏 ≤800ms；翻到第 500 页不随页号变慢；进程内存稳定 ≤200MB ②F2 单独验收（10 段访谈，输出≤期望×1.5，无相邻代表帧）③未检脸正确降级并提示 ④墙上无电视海报脸 |
| P3 | 增量 timer + moved/missing 处理 + repair/reconcile + LRU + 孤儿回收 + 配额告警 + 故障手册 | 无人值守跑一周不崩；NVMe ≤预算；reconcile 零差异；删 1 万张后 reconcile dry-run 报告正确 |

P0 必须包含「打开所在文件夹」和「导出 TSV」——这是核心交付物，不得后移。

## 十六、故障归因速查

| 现象 | 先查 |
| --- | --- |
| 搜什么都空 | files.status 是否 done；collection 是否有点 |
| 搜得到但时间码错 | shots 表 shot_start/end 与 ffmpeg 实际切帧是否一致 |
| 换模型后精度暴跌 | 是否忘清 file_encoding 致新旧向量混；instruction 是否误拼到入库侧 |
| 人脸检索全是陌生人 | 对齐逻辑被改过 / 阈值过高 / F2 未生效致库被重复帧污染 |
| 人脸检索全是同一个人重复 | F2 track 去重没生效；检索侧 shot 级去重没挂 |
| 扫描巨慢 | 素材在 NAS；或未走增量把全库重解码；或未用反向比对索引表 |
| NVMe 爆满 | frames LRU 没配 cron；或 orphan 从未回收 |
| 照片墙缺图 | faces/thumbs/ 未在 F3 同步写出，或 min_quality_show 过高 |
| 照片墙巨慢 | 误用 Qdrant scroll，应走 sqlite 分页 |
| 打开文件夹无反应 | subprocess 传了 shell 字符串 / 路径特殊字符 / 网络盘 |
| 导出 TSV 列错位 | 用了逗号分隔 → 改 tab + 加 BOM |
| 时间排序错乱 | time_source=mtime 占比高 → EXIF 读取失败 |
| 首次启动卡住 | 权重在无声下载 5GB；或 NVMe 属主为 root |
| onnxruntime 走 CPU | 装了 CPU 版 onnxruntime 而非 onnxruntime-gpu；或两者共存被抢占 |

## 十七、隐私与安全红线

- 人脸库只存本机 NVMe，不进云不上报。静态服务绑 127.0.0.1，远程访问时关静态服务 + 关照片墙 + 关人脸检索入口。

- 照片墙是最直观的泄露面：visible/hidden 软标记；导出 TSV 默认排除人脸裁剪图路径；日志不记录人脸向量与原图，只记 face_id。

- umask 027；日志中的路径做 quote 显示。

## 十八、已拍板决策（不得再改动）

| # | 决策 | 定案 |
| --- | --- | --- |
| ① | 精确找人抽帧 | A 稠密预计算，1fps 封顶 + 每镜头上下限 + 镜头边界必采 |
| ② | 照片墙默认视图 | B 概览（局部去重） |
| ③ | 阈值策略 | B k 上限 + 自适应截断 |
| ④ | 过滤海报/电视脸 | B 三条启发式 |
| ⑤ | thumb 清理时机 | B soft 30 天 + reconcile 手动回收 + 配额告警 |
| ⑥ | 架构 | B/S：Streamlit + 本地静态服务 + 服务端 subprocess；「右键」降级为卡片按钮 |
| ⑦ | 界面 | 双 Tab：Tab1 照片墙(browse) / Tab2 命中清单(ask)，互跳靠 URL params |
| ⑧ | 排序键 | EXIF/容器时间 → 文件名日期 → mtime（不是 mtime） |
| ⑨ | 部署 | 无 Docker 主应用；Qdrant 用 Docker 容器；start.bat 双击启动；systemd 替换为任务计划程序 |

## 十九、Windows 特有 12 坑（照抄进规格）

| # | 坑 | 后果 | 规格写法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | explorer /select, 语法 | 逗号后不能有空格；路径含 & , () 时必须整体双引号；shell=True 更稳 | 封装 open_containing_folder，失败返回文案而非抛异常 |
| 2 | Session 0 隔离 | 服务态调用 explorer/ffplay 静默失效 | UI 进程必须在用户登录会话 |
| 3 | MAX_PATH 260 限制 | 深层目录 + 长文件名 → FileNotFoundError | 自检：LongPathsEnabled=1；全程用 Path.absolute() |
| 4 | PYTHONUTF8=1 | 中文路径在 cp936 下 open() 乱码崩 | 全局环境变量 + 所有 open 显式 encoding="utf-8" |
| 5 | TMP 在 C 盘小分区 | Streamlit 上传大图检索 → No space left | 启动时设 TMP/TEMP/TMPDIR=E:\nvme\tmp，并清理 |
| 6 | OneDrive 云占位符文件 | 看似在本地，读时触发下载或直接 0 字节 | 自检：库根若在 OneDrive\ 下则拒绝并提示 |
| 7 | UNC 网络盘/NAS | 速度慢 100 倍 + explorer 选中失效 + stat 不稳定 | 拒绝索引 UNC 路径，提示”请先 rsync/robocopy 到本地盘” |
| 8 | FAT/exFAT 移动硬盘无稳定 inode | 增量扫描把改名当”删+新增” | 降级唯一键为 (path_hash, size, mtime_rounded_1s) + banner 提示 |
| 9 | 无 os.fork / 无 setrlimit | resource.setrlimit 抛 AttributeError；mp 需 spawn | worker 改用子进程 + psutil 轮询内存 + 10 分钟超时 kill；所有 mp 代码包在 if __name__=="__main__" |
| 10 | Defender 误报 | venv 里的 exe/ffmpeg 被拦，随机 PermissionError | 自检输出”建议排除项”：E:\nvme、E:\weights、项目 venv、ffmpeg.exe |
| 11 | 端口检测无 ss/lsof | 8501 被占无法判断 | 用 socket().bind(("127.0.0.1",8501)) 探测，或 netstat -ano 解析 |
| 12 | TSV 用 Excel 打开乱码 | 用户以为导出坏了 | 写 UTF-8 BOM (\ufeff)，这是 TSV 唯一需要偏离纯 UTF-8 的地方 |

## 二十、模型与权重清单

### 20.1 必装清单

| # | 名称 | 用途 | 体积 | 放哪 | 缺了会怎样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qwen3-VL-Embedding-2B | 语义向量：文本/图片/视频帧 → 2048 维 | ~4.3GB | E:\weights\qwen3-vl-embedding-2b（mklink 映射） | 语义检索全线瘫痪 |
| 2 | insightface buffalo_l（5 个 onnx） | SCRFD 检脸 + ArcFace 512 维 + 关键点对齐 | ~326MB | E:\weights\insightface\buffalo_l\（mklink 映射） | 人脸管线全部失效，照片墙空白 |
| 3 | ffmpeg + ffprobe（静态构建 exe） | 抽帧、读容器时长、探视频属性 | ~100MB | .\\bin\ffmpeg.exe | 视频无法索引，只出照片 |
| 4 | Qdrant（Docker 镜像） | 向量数据库 | ~25MB（镜像） | Docker 容器，数据存命名卷 | 向量检索不可用 |
| 5 | PySceneDetect（pip 安装） | 镜头切分 | 免权重 | pip install | 视频镜头切分不可用 |

### 20.2 不需要装的

- CLIP / open_clip：已被 Qwen3-VL-Embedding 取代，P1 可选对照实验

- flash-attn：Windows 编译困难且非必要，用 SDPA

- Qwen3-VL-Reranker-2B：P1 再定，非 P0 必需

- 任何云 API key：全程离线

### 20.3 权重路径注意事项

项目权重目录：${project_root}\weights\

风险：中文目录名 + 空格 + C 盘桌面（可能被 OneDrive 同步/云占位符化）；建议将权重通过 mklink 映射到 ${project_root}\weights\ 下

建议方案：用目录联接（junction）建英文短入口（管理员 PowerShell）：

cmd /c 'mklink /J "${project_root}\weights\qwen" "C:\Users\lixiaolong\Desktop\建设多媒体整理系统\weight\Qwen3-VL-Embedding-2B"'
cmd /c 'mklink /J "${project_root}\weights\buffalo_l" "C:\Users\lixiaolong\Desktop\建设多媒体整理系统\weight\buffalo_l"'

代码只认 ${project_root}\weights\...。

### 20.4 Qdrant Docker 部署

镜像拉取（国内镜像）：

docker pull docker.m.daocloud.io/qdrant/qdrant:latest
docker tag docker.m.daocloud.io/qdrant/qdrant:latest qdrant/qdrant:latest

启动命令：

docker run -d --name qdrant -p 6333:6333 -p 6334:6334 ^
  -v qdrant_storage:/qdrant/storage ^
  -v qdrant_snapshots:/qdrant/snapshots ^
  -e QDRANT__SERVICE__HOST=0.0.0.0 ^
  -e QDRANT__TELEMETRY_DISABLED=true ^
  --restart unless-stopped ^
  qdrant/qdrant

验证：curl http://127.0.0.1:6333/collections → {"result":{"collections":[]},"status":"ok"}

## 二十一、环境准备核对单

在交给 agent 开工前，请确保以下全部打勾：

[ ] ffmpeg.exe / ffprobe.exe 就位，ffprobe -version 通过
[ ] Docker Desktop 运行中，qdrant 容器 up，curl /collections 返回 ok
[ ] venv 建好，torch.cuda.is_available()=True
[ ] onnxruntime-gpu 已安装，ort.get_available_providers() 包含 CUDAExecutionProvider
[ ] buffalo_l 五个 onnx 齐全且体积正常（det_10g>100MB, w600k_r50>100MB）
[ ] Qwen 权重 mklink 到 ${project_root}\weights\qwen，safetensors 合计约 4.3GB
[ ] 长路径启用（LongPathsEnabled=1）
[ ] PYTHONUTF8=1 已设置
[ ] TMP/TEMP 指向 ${project_root}\tmp
[ ] 四个绝对路径定死：库根(${media_root}) / nvme_root(E:\nvme) / weights(${project_root}\weights) / qdrant(127.0.0.1:6333)
[ ] 最小测试集 + 20 条 query 草稿备好

全部打勾后，即可将本规格文档交付 agent，让它先输出 Milestone 拆分表和风险清单（按第十五章的要求），确认后再动笔写 P0。