素材人脸检索系统 · 新增功能实施规格 v5.3

定位：本稿为最终交付版，所有此前「待确认」事项均已给出默认决策或授权agent自主判断。交付对象：agent执行依据。凡标注【agent自主决策】的条目，agent可在合理范围内自行决定技术实现细节，但重大取舍必须记录在案。

版本演进：v4.0 → v4.1（基线/一致性/容量增补）→ v5.0（UI/路径/聚类新增需求）→ v5.1（聚类参数/缓存策略/内容hash拍板）→ v5.2（视频指纹/金标准来源/样本降级策略拍板）→ v5.3（待确认事项全部闭环，交付agent执行）

〇、变更说明（v5.2 → v5.3）

| 变更 | 性质 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 60万口径明确 | 已拍板 | 按「检测到的脸」设计，上线后核实实际数字 |
| 配置文件/表名处理策略 | 已拍板 | 授权agent启动时自动发现schema，不硬编码表名 |
| 人脸墙不刷新问题 | 已拍板 | 授权agent按A/B/C顺序诊断并默认实现B方案修复 |
| 历史空洞回填策略 | 已拍板 | 代表项丢失记录空洞接受损失，quality错挡执行回补 |
| 日志监控对接方式 | 已拍板 | 默认本地轮转日志+UI角标告警，预留webhook接口 |
| 聚类上线窗口与回滚方案 | 已拍板 | 授权agent设计版本指针原子切换方案 |
| 双胞胎/多人同脸场景 | 已拍板 | 授权agent在金标准评估中增加同脸不同人误报率指标 |
| 新增Agent自主决策章 | 新增 | 集中列出所有授权agent自行判断的事项及默认决策 |
| 新增执行前检查清单 | 新增 | agent开工前必须执行的检查项 |
| 里程碑更新 | 更新 | 移除已解除的阻塞依赖 |

一、设计原则（总纲）

- 先有尺子，再调参数。 任何改变召回/排序行为的改动（阈值、RRF权重、截断策略、模型版本），必须先有baseline数字，改完必须复测同一批query。禁止凭肉眼顺不顺眼调参。

- 所有写操作必须幂等。 崩溃重试不能产生重复向量、重复身份、重复日志行。这是resume语义成立的前提。

- 长任务必须可断可续。 单点超过1小时的流水线，必须支持任意时刻kill后从断点续跑，且不产生脏数据。

- 两套存储之间必须有reconcile。 SQLite与Qdrant无事务保证，一致性只能靠定期比对修复，不能靠「小心写代码」。

- 容量必须事前算清，并设水位告警。 沉默失败（NVMe满退化成机械盘随机读）比报错更难排查。

- 修好的bug必须决定要不要回填。 不回填就要记录空洞范围，并在搜索侧说明。

二、术语清理：把开发语言从UI上抹掉（最高优先级，成本最低）

2.1 问题定义

当前UI中混入开发期代号（如（规格8.6）、06 F1 F2、L2c、tombstone、reconcile），导致两个后果：用户看不懂，且暴露内部实现，后续重构时文案必然失效。

2.2 文案映射表（强制执行，禁止自造新词）

| 现有文案（禁用） | 改为 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 增量扫描 | 扫描新文件 | 副标题小字说明：只处理上次扫描后新增或变化的文件 |
| 全新扫描 | 重新扫描全部 | 增加二次确认弹窗，提示耗时 |
| （规格8.6）/ 8.6节 | （删除） | 任何规格编号不得出现在UI |
| 06 F1 F2 / L2c / F链 | 人脸检测 / 向量编码 | 进度条阶段名只用业务词 |
| tombstone / 软删 | 已删除（可恢复） | 仅管理后台可见 |
| reconcile | 库完整性检查 | 仅管理员入口 |
| upsert / payload / collection | （删除） | 不得出现在日志以外的界面 |
| min_score / threshold | 识别灵敏度（低/中/高三档） | 背后映射0.55/0.40/0.30，数值仍藏在高级设置里 |
| HDBSCAN / UMAP / IVF-PQ | 自动分组 | 算法名只在「关于」页的技术栈列表里出现一次 |
| RRF / fusion weight | 搜索方式偏好（均衡/偏重人脸/偏重内容） | 初期可先隐藏，M5再做 |
| dead_letter / orphan | 待处理异常 | 计数徽章形式展示 |

2.3 落地要求

- 所有文案集中到一个i18n/文案字典文件，禁止硬编码在组件里。

- 新增一条验收用例：找一个完全不懂技术的人，让他不看说明书完成「添加文件夹→扫描→搜索→合并两个人」，中途提问次数≤2次。

三、UI全面优化：让每个按钮都有可见结果

3.1 核心问题诊断

「增量扫描/全新扫描没有作用」的感觉，通常源于以下三种情况之一，必须先定位再写代码：

| 可能原因 | 自查方法 | 修复方向 |
| --- | --- | --- |
| A. 任务其实在跑，但UI没反馈 | 点扫描后立即查SQLite tasks表/看进程CPU | 补状态轮询+进度推送 |
| B. 任务跑完但前端没刷新 | 扫描完成后人脸墙数字不变，手动刷新页面才变 | 补完成事件通知+缓存失效 |
| C. 任务真的没生效 | 扫描完成但manifest行数不增 | 查路径过滤规则/glob/扩展名白名单 |

【agent自主决策】 人脸墙不刷新的真实原因由agent按A→B→C顺序实测定位，优先实现B方案（事件驱动+缓存失效）作为默认修复，诊断结果写入日志并可在UI查看。

3.2 任务系统：所有异步操作必须可见

凡是耗时>2秒的操作，一律进入任务队列，并在UI上有对应状态。

任务状态机（统一，所有任务共用）： queued → running → [success | failed | cancelled]，成功/失败都要留历史记录（保留30天）。

| 操作 | 预估耗时 | UI呈现 |
| --- | --- | --- |
| 扫描新文件 | 分钟~小时 | 进度条+已处理文件数+实时速率+预计剩余 |
| 重新扫描全部 | 小时 | 同上+二次确认 |
| 人脸检测与编码 | 小时~天 | 分阶段进度（抽帧→检脸→编码）+可暂停 |
| 人脸聚类 | 2~5h | 阶段进度+「聚类完成后可查看分组」 |
| media路径变更 | 分钟 | 预览差异→确认后执行→校验报告 |
| 库完整性检查 | 分钟~小时 | 后台运行+结果角标 |
| 合并/拆分身份 | 秒 | 立即响应+撤销（5秒内可undo） |

强制交互规范： 1. 任务启动后，按钮变为「进行中」并禁用，不允许重复点击（这是「点了没反应」最常见的成因）。 2. 页面关闭再打开，任务状态必须恢复显示（状态存服务端，不存前端内存）。 3. 失败必须给人话错误信息：不说OperationalError: database is locked，说「有其他任务正在运行，请稍后重试」。 4. 提供「任务历史」面板，可查看每次扫描的时间、处理文件数、新增数、失败数。

3.3 设置全部UI化

原则：用户能改的东西，必须有界面；界面上没有的东西，用户就不该去改。

| 层级 | 放哪里 | 内容举例 | 重启生效？ |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 常用设置 | 主设置页，默认展开 | media文件夹路径（可多个）、扫描文件类型、排除文件夹、识别灵敏度三档、人脸墙每页张数、缩略图质量 | 部分 |
| L2 高级设置 | 折叠面板，需点击「显示高级」 | 并发线程数、单事务写入批次、向量相似度阈值精确值、缓存大小上限、日志级别 | 是 |
| L3 危险操作 | 独立「维护」页，红色按钮+二次确认 | 清空向量库、物理删除已删除文件数据、重建索引、重置聚类 | 是 |
| L4 只读信息 | 「关于/系统状态」页 | 版本、模型版本、库统计（文件数/人脸数/身份数）、磁盘占用、上次扫描时间 | — |

禁止项： - 禁止让用户编辑config.toml/.env/YAML来改变功能行为。 - 修改L2/L3设置后，必须明确提示「需要重启服务」或「需要重新扫描才生效」，不能静默不生效。 - 所有设置修改必须写审计日志（谁、什么时候、改了什么、旧值→新值）。

【agent自主决策】 配置文件完整内容与真实表名/字段名由agent在启动时自动发现（探测SQLite表结构、Qdrant collection列表），配置驱动而非硬编码。agent需在「关于/系统状态」页展示发现的schema信息供用户确认。

3.4 人脸墙实时更新

问题：扫描/聚类完成后，人脸墙不刷新，用户以为没生效。

方案对比表：

| 方案 | 机制 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 定时轮询 | 前端每10s请求一次统计接口 | 最简单，无服务端改造 | 有空窗期，请求浪费 |
| B. 任务完成事件+局部刷新（推荐） | 任务结束时写task_events表，前端SSE/长轮询订阅；收到事件后只刷新受影响区域 | 实时、省资源、体验好 | 需加一个轻量事件接口 |
| C. WebSocket全双工 | 完整推送通道 | 最灵活 | 过度设计 |

【agent自主决策】 默认实现B方案（任务完成事件+局部刷新），若现有架构已支持WebSocket则可直接用C。缓存失效规则如下：

缓存失效规则（必须写死，否则永远有脏数据）：以下任一事件发生→人脸墙缓存失效，下次访问重查： - 文件增/删/改 - 扫描任务完成 - 聚类任务完成 - 身份合并/拆分 - media路径变更完成 - 阈值/灵敏度修改

四、media路径变更：流程+UI+人脸墙同步

4.1 设计原则（三条铁律）

- 改路径≠清空库。默认保留所有向量、人脸、身份关系。

- 原图文件永远由用户管理，系统绝不删除用户文件。

- 破坏性操作必须「先出报告、后人工确认」。

4.2 变更流程（五步向导，UI上逐步推进）

- Step 1 输入新路径 └─ 校验：路径存在/可读/磁盘余量/是否已有媒体文件

- Step 2 预览差异（关键步骤，不可跳过） └─ 比对旧路径与新路径，输出：

  - 路径将更新的文件数：N

  - 新路径下新增的文件数：M（需入库）

  - 旧路径下找不到对应文件的数：K（将标为「缺失」）

  - 估计耗时

- Step 3 选择保留策略（见下表）

- Step 4 执行（进度条+可中断）

- Step 5 校验报告+一键触发人脸墙刷新

保留策略（用户可选，默认选①）：

| 策略 | 行为 | 适用 |
| --- | --- | --- |
| ① 保留全部（默认） | 旧数据仍在库、可搜索；缺失文件标missing | 临时换盘、改目录名 |
| ② 隐藏旧数据 | 旧文件标记tombstone，搜索不可见，向量保留 | 确认旧库废弃，想保留身份关系 |
| ③ 彻底清理 | 物理删除向量+Qdrant清理 | 明确要释放空间 |

4.3 路径重映射的实现要点

SQL代码示例：

-- ① 先做dry-run，输出报告，不改数据
SELECT file_path,
       REPLACE(file_path, :old_root, :new_root) AS new_path,
       CASE WHEN file_exists(REPLACE(...)) THEN 'ok' ELSE 'missing' END AS status
FROM files WHERE file_path LIKE :old_root || '\%';

-- ② 确认后批量更新（只改路径，不动face_vectors/semantic_vectors/identities）
UPDATE files SET file_path = REPLACE(file_path, :old_root, :new_root),
                 updated_at = now()
WHERE file_path LIKE :old_root || '\%';

-- ③ Qdrant payload里的file_path由reconcile异步修复，不阻塞主流程

content_hash去重：加content_hash字段后，即使路径全变、只要文件内容没变，就直接复用旧记录，不重新编码。这能把「搬家」的成本从「重跑30小时」降到「几分钟路径更新」。代价是入库时多一次哈希计算。

4.4 人脸墙及时更新的配套动作

路径变更完成后，必须按顺序触发： 1. 失效人脸墙与搜索结果的所有缓存。 2. 触发一次增量reconcile（仅本次涉及的文件），修复Qdrant payload。 3. 向前端广播library_changed事件→人脸墙自动重载。 4. 若采用了策略②/③，额外触发「身份代表项重算」（被删/隐藏的文件可能是某些身份的代表图）。

五、文件增删改配套处理

| 事件 | 系统行为 | 幂等保证 | 人脸墙 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增文件 | 入库→抽帧→检脸→编码→向量入库→可选：增量归入现有簇 | uk_face_vector(file_id, shot_ix, face_ix)唯一约束 | 自动出现（事件驱动刷新） |
| 删除文件 | SQLite软删（tombstone+deleted_at）→Qdrant标记→异步GC物理删 | 重复删除不报错 | 自动消失 |
| 移动/改名 | 走第四章路径重映射，不重新编码（需content_hash） | 同新增 | 路径更新，检索不断 |
| 内容被修改 | 旧版本软删+新版本走新增流程；新向量落库成功后才删旧向量 | 同新增 | 自动更新 |
| 外部批量变动（用户手动拷了一万张图进去） | 由「扫描新文件」一次性处理，走批次事务 | 断点续跑 | 扫描完成后整批刷新 |

两条硬约束： - 搜索接口永远以SQLite为准二次过滤Qdrant结果，确保用户永远不会遇到「搜到却打不开（404）」的情况。 - reconcile每日一次全量+每次pipeline完成后一次增量，非零即告警；物理删除必须人工确认。

六、人脸聚类功能

6.1 算法选型

| 人脸数 | 算法 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| ≤100万（当前60万在此档） | UMAP降维+HDBSCAN密度聚类 | 簇质量高、原生噪声处理、自动定簇数 |
| >100万或内存吃紧 | Faiss IVF-PQ粗聚类+簇内合并 | 内存可控、速度快，边界簇易碎，需后处理 |

已拍板：采用UMAP降维+HDBSCAN密度聚类。

6.2 参数（先试跑再定，禁止直接全量）

- 输入：face_vectors表，过滤quality>=门槛的人脸

- 降维：UMAP(n_neighbors=15, n_components=20, min_dist=0.0, metric=‘cosine’)

- 聚类：HDBSCAN(min_cluster_size=3, min_samples=2, cluster_selection_epsilon=0.15, metric=‘euclidean’, cluster_selection_method=‘leaf’)

- 噪声：label==-1→入「未分组」池，后续靠检索兜底

为什么这组起点：n_neighbors=15对人脸这种类内变化大的数据偏保守，不易把同一个人拆碎；min_cluster_size=3避免两人照成簇；epsilon给0.15吸收侧脸/遮挡的漂移。但这些数字必须由M6的金标准集验证，不许凭感觉定死。

6.3 规模与预算（按N=60万，维度d以实际模型输出为准）

| 项 | 估算公式 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 原始向量 | N×d×4B | d=512→≈1.2GB；d=128→≈0.3GB |
| UMAP嵌入 | N×20×4B | ≈48MB（可忽略） |
| UMAP峰值内存 | 邻接图+优化缓冲 | 预留16~32GB |
| HDBSCAN | condensed tree | 2~6GB |
| 聚类总耗时 | — | 2~5h（SSD不瓶颈时） |
| Qdrant索引 | — | 2.5~3.5GB（含payload） |

硬约束： 1. 必须先跑10万样本试跑，记录内存峰值与耗时，线性外推至60万；外推超内存则降级为「分块聚类+质心合并」（不做IVF-PQ，保持算法单一）。 2. 聚类产物带版本号落盘：clusters/v{yyyyMMdd_HHmm}/assignments.parquet + centroid.npy + config.json，支持一键回退。 3. 切换原子化：新簇写新快照→校验通过率→原子切换current_cluster_version，搜索服务不中断。

【agent自主决策】 关于「60万」口径：agent按「检测到的脸」（含未过质量门的人脸）进行容量预算和方案设计。在M7执行10万试跑时，必须同时统计实际检测到的脸总数和过质量门后的人脸数，若两者差异超过2倍，暂停全量聚类并汇报用户。

6.4 质量评估（不可绕过）

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 人脸金标准集 | 1,000~2,000张人脸，人工标注簇内同否+随机跨簇对 |
| 网格搜索 | 步长0.02，区间[0.20, 0.70] |
| 选点规则 | recall@20≥0.95约束下取precision最高；无满足点则取recall最高点的下一档 |
| 产出 | PR曲线图+每档false positive典型样例（人工复核样例比数字更能发现标注错误） |
| 兜底交互 | 合并/拆分UI+「低置信度簇待审核队列」+单人被拆多簇的提示 |

【agent自主决策】 双胞胎/多人同脸场景：agent在金标准评估中额外增加「同脸不同人」误报率指标（即不同人却被分到同一簇的比例），并在聚类质量报告中单独列出该项。若用户场景中存在已知的双胞胎/高度相似人脸 case，agent应将其纳入金标准集测试。

6.5 人机交互（聚类一定会错，错得有出口）

- 合并/拆分操作必须秒级响应+5秒内可撤销+写审计日志。

- 合并冲突检测：两人同名时提示「是否同一人」，不允许静默覆盖。

- 一人多簇要在身份详情页显式标出，并提供「一键合并候选」。

七、已拍板事项汇总

7.1 缓存策略B：命中缓存+LRU（落地细节）

核心思想：不预生成，只在「被检索命中/被人脸墙展示」时生成缩略或抽帧缓存，空间自限。

缓存目录结构：

<cache_root>/
  thumb/   <content_hash[:2]>/<content_hash>.webp   # 人脸墙缩略
  frame/   <content_hash[:2]>/<content_hash>_<shot_ix>.jpg  # 抽帧关键帧
  meta.db  # LRU记账：key, size_bytes, last_hit_at

缓存规则表：

| 规则 | 设定 |
| --- | --- |
| 缓存键 | content_hash（不是路径！路径会变，hash不变） |
| 上限 | NVMe余量的60%，且绝对不超过50GB（可配置） |
| 淘汰 | LRU，低峰后台批删，每次≤2000个文件，删完更新meta.db |
| 缺失回源 | 缓存未命中→回原图/原视频读取→写缓存→返回（首次慢，之后快） |
| 告警 | 使用率>80%告警，>90%暂停写入并临时关闭缓存生成 |
| 一致性 | 文件被删/改→按content_hash同步清对应缓存项 |

优点：搬家、改路径、换盘都不影响缓存命中率；同一张图出现在两个文件夹也只存一份。

7.2 content_hash落地

DDL：

ALTER TABLE files ADD COLUMN content_hash CHAR(64);
CREATE INDEX idx_files_hash ON files(content_hash);
ALTER TABLE files ADD CONSTRAINT uk_path UNIQUE(file_path);  -- 路径仍唯一

关键：去重语义落在hash上，而非路径

INSERT INTO files(file_path, content_hash, ...)
VALUES (:path, :hash, ...)
ON CONFLICT(file_path) DO UPDATE SET content_hash=excluded.content_hash, updated_at=now();

入库流程变更： 1. 新文件→算content_hash（小文件全量MD5；视频取首段固定字节+时长+分辨率做复合指纹，避免大文件哈希耗时） 2. SELECT file_id FROM files WHERE content_hash=:hash AND deleted_at IS NULL - 命中→复用旧file_id，只增/更路径，跳过抽帧、检脸、编码（向量、人脸、身份关系全部保留） - 未命中→走正常F链 3. 移动/改名→hash命中→仅UPDATE file_path，零重算

代价：每次入库多一次哈希（图片毫秒级，视频取指纹更快）。收益：搬家从「重跑30小时」降到「几分钟路径更新+少量新增」。

视频指纹方案（已拍板）：采用「首帧哈希+文件大小+时长」三元组。误差率可接受。

7.3 media路径变更（策略①保留全部，已拍板）

五步向导不变，第三步默认选中「保留全部」并灰掉其他两项（高级用户可在「维护」页手动改）。

关键点：策略①下，旧路径数据一条不删，只打标记。

SQL示例：

-- Step 2 预览差异（dry-run，只读）
WITH mapped AS (
  SELECT file_id, file_path,
         REPLACE(file_path, :old_root, :new_root) AS new_path
  FROM files WHERE file_path LIKE :old_root || '%' AND deleted_at IS NULL
)
SELECT COUNT(*) AS will_update,
       SUM(CASE WHEN file_exists(new_path) THEN 1 ELSE 0 END) AS ok,
       SUM(CASE WHEN NOT file_exists(new_path) THEN 1 ELSE 0 END) AS missing
FROM mapped;

7.4 Baseline与自动阈值标定（已拍板）

7.4.1 用户要做什么（UI上给用户的说明文案）

金标准集是什么 请你准备一个文件夹，里面按「人名」建子文件夹，每个子文件夹放这个人的若干张照片（每人5~20张即可，正脸、侧脸、戴眼镜、遮挡各放几张更好）。 系统会读取这些照片，两两计算相似度，自动画出一条「准确率—召回率」曲线，并帮你选出最合适的识别灵敏度。 你不需要手写任何表格，也不需要填数字。 注意：这些照片只用于计算阈值，不会被加入你的素材库，也不会被上传。

目录约定：

<gold_root>/
  张三/ 001.jpg 002.jpg ...
  李四/ 001.jpg ...
  _negative/  # 可选：放明显不是库内任何人的照片，用于估false positive

规则：子文件夹名=身份；同一文件夹内=同人；跨文件夹=不同人；_开头的文件夹忽略。

金标准集照片来源（已拍板）：可以用库里已有的素材截图或者是外部照片，由系统判断。用户可以指定路径，一个路径下是一个人。

7.4.2 系统做什么（全自动，无人工介入）

- 扫描gold_root，构建真值对集合：

  - 同人对=所有intra-folder组合（上限每身份采样C(20,2)=190对，防爆炸）

  - 异人对=跨文件夹随机采样，数量=同对人×2（保证负样本充足）

- 批量算相似度：复用已有编码管线，走batch，GPU/CPU均可。

- 阈值扫描：在[0.20, 0.70]以步长0.02扫描阈值，逐档计算recall@20/precision@20。

- 选点策略：recall@20≥0.95约束下取precision最高；无满足点则取recall最高点的下一档。

- 产出文件：

  - gold/result_{timestamp}.json ← {chosen_threshold, curve: […], per_identity: {…}}

  - gold/pr_curve.png ← 曲线图

  - gold/false_positives.csv ← 该阈值下被判为同人的错误对（人工复核用，最能发现标注错误）

- 写回config：threshold=chosen_threshold，并记录old→new到审计日志。

- UI提示：「建议灵敏度由0.55调整为0.38（召回95%，精度66%），是否应用？」+一键应用/拒绝。

样本量不足降级策略（已拍板）：若用户只给了1~2个人、每人2张，样本量不足时，报错提示「至少3个身份、每身份≥5张」，并给出一个默认阈值（0.40）作为降级方案，用户可选择应用默认值或重新提供数据。

重要约束：阈值改动后，必须自动重跑那200条query baseline，产出diff表，确认整体没退化才允许合并。

7.5 孤儿向量：只做检测报告（已拍板）

reconcile输出reconcile_report_.json： - A. 孤儿向量（Qdrant有，SQLite已删/tombstone）—— count + 样例20条 - B. 悬空引用（SQLite有向量ID，Qdrant查不到） - C. payload漂移（file_path/tombstone不一致）

动作： 报告用户，由用户确定是否删除

八、一致性与恢复性设计（P0）

8.1 双写一致性协议

SQLite（元数据）与Qdrant（向量）之间无事务，采用「SQLite为权威源+软删优先+定期reconcile」模型：

| 操作 | 顺序 | 失败处理 |
| --- | --- | --- |
| 新增 | ①写SQLite（含向量ID占位）②upsert Qdrant（带file_id payload）③回写Qdrant向量ID到SQLite | ②失败→整批rollback，记dead_letter，不产生孤儿向量 |
| 删除 | ①SQLite软删（tombstone+deleted_at）②标记Qdrant payload tombstone=true ③异步GC物理删 | ②失败不影响搜索结果（search已过滤tombstone）；GC可无限重试 |
| 修改 | 等价于「删旧版本+新增」，旧向量保留至新向量落库成功后再删 | 见幂等键 |
| 搜索降级 | Qdrant返回的ID必须在SQLite能查到且非tombstone，否则静默丢弃并计数告警 | 用户看到的结果数偏少，绝不会出现404 |

关键约束：搜索接口永远以SQLite为准做二次过滤。这使「Qdrant多、SQLite少」的不一致对用户不可见，只剩「SQLite多、Qdrant少」一种可见形态（表现为漏召回），后者靠reconcile修复。

8.2 Reconcile任务

- 频率：每日一次全量（离线低峰）+每次pipeline完成后一次增量（仅本批次file_id）。

- 产物：reconcile_report_.json，含三类异常计数与样例，非零即告警。

- 自动化边界：脚本只做检测与生成修复计划，物理删除必须人工确认（避免误删不可逆）。

8.3 幂等键与断点续跑

DDL：

CREATE UNIQUE INDEX uk_face_vector ON face_vectors(file_id, shot_ix, face_ix);
CREATE UNIQUE INDEX uk_semantic ON semantic_vectors(file_id, shot_ix);
-- 所有插入一律 INSERT OR IGNORE / ON CONFLICT DO NOTHING

- manifest三态扩展为五态：pending/running/done/failed/skipped_dup，running态带lease超时（进程死掉后自动回pending，避免永久卡死）。

- 编码阶段checkpoint：每N个文件flush一次offset到pipeline_state表，重启从最后一个完整checkpoint续跑。

- CLI约定：–resume默认开启；–force-rebuild 用于单文件重跑；–from-stage L2c用于跳过已完成层级。

- 必须实测一次「跑到一半kill -9再resume」的演练，并记录：续跑耗时、行数单调性、有无重复向量。这项不通过，30小时的ETA没有意义。

九、容量预算（按60万人脸重算）

| 项 | 估算 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ArcFace向量（512-d, f32） | ≈1.23GB | 600,000×512×4B；改f16减半 |
| Qdrant HNSW索引 | ≈2.5~3.5GB | 含图结构与payload开销 |
| Qdrant数据目录总量 | 预留8GB | 含WAL、snapshot、临时segment |
| SQLite人脸/身份表 | ≈250MB | 60万行+索引 |
| 抽帧缓存图（最大风险项） | 见缓存策略B | 策略B下按需生成，空间自限 |
| UMAP中间结构 | 峰值16~32GB | 取决于n_neighbors/目标维度 |
| 聚类耗时 | 2~5h | UMAP降维1~3h + HDBSCAN 0.5~2h |

告警阈值：NVMe使用率>80%告警、>90%暂停写入并降级为不缓存策略；err日志非零即告警；semantic行数每分钟非递减（watchdog）。

十、历史数据回填（P1）

已修复的两个bug（代表项淘汰不换人、quality标定错挡人脸）与一次补行（fix-skipped-dup补11,973行）只对增量生效，存量存在永久空洞。

| 对象 | 影响范围 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 代表项淘汰没换人 | 去重阶段被淘汰且无替补的代表文件 | 无法恢复（原图若仍在磁盘，走「缺失代表项重扫」路径；若已不在，永久丢失）→产出backfill/lost_representatives.csv记录空洞范围 |
| quality错挡人脸 | 被误判为低质量的2/3人脸 | 重跑F链（复用已抽帧缓存，成本可控）→backfill –stage F –affected |
| skipped_dup补行期间 | 那段时间入库的文件 | 已补行，需做一次reconcile-C类检查确认无悬空引用 |

回填策略（已拍板）： - 代表项丢失：大概率无法恢复，agent产出空洞范围报告（backfill/lost_representatives.csv），书面接受损失。 - quality错挡：建议回补，成本可控（复用已抽帧缓存），agent执行回补并产出报告。 - skipped_dup补行期间：已补行，agent做一次reconcile-C类检查确认无悬空引用。

原则：回填必须支持dry-run、分批（每批≤5,000文件）、可中断续跑，且不得改变已成功文件的向量ID（否则搜索侧会出现旧ID失效）。

十一、测量口径修正（P1）

- p99改为p99.9。 当前最大值640ms而p99仅13ms，尾部比p99厚50倍——p99已经把尾巴抹平了，用它做SLO会系统性低估风险。

- 5%的锁代价是照片阶段的下界，禁止写进总ETA。 视频阶段一个事务写几十个shot，锁持有时间非线性增长；且抽帧与编码的相对速度变化会改变争抢频率。视频链必须独立重测这套探针。

- 阳性对照补充动态竞争场景。 现有注入4s静态锁只证了探针灵敏度，未证明「两个writer真实轮流抢锁」能被准确量化。补一个并发压测：双writer持续写入10分钟，统计等待分布与err字节数。

- ETA必须带置信区间。 照片链写成「29~30h（基于当前并发与无错误假设）」，视频链写成「未知，待100样本试跑」。

十二、决策纪律（P1）

针对RRF、自适应截断、以图搜图入口、tombstone界面体现、反馈埋点连续多轮「待确认」的问题： - 每个待确认项必须绑定一个owner+决策截止日（T+3天）。 - 超期未决自动判为「本轮不做」，并从交付清单移除，而不是无限期挂在清单上消耗注意力。 - 「讨论过/给过骨架代码」不等于交付。交付的定义统一为：合并进main+有验收数字+有回滚方案。

十三、验收标准总表

| # | 验收项 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| UI-1 | 术语清理完成 | UI中无任何规格编号、算法名、内部缩写 |
| UI-2 | 扫描类操作有可见反馈 | 点击后1s内出现进度；重复点击被阻止 |
| UI-3 | 设置零代码修改 | 新人不看文档完成全流程，提问≤2次 |
| UI-4 | 人脸墙实时性 | 任一变更事件后3s内自动刷新，无需手动 |
| P-1 | 路径变更安全 | 预览差异与实际一致；默认策略下零数据丢失 |
| P-2 | 搜索零404 | 任一不一致形态下，可见结果均可打开 |
| P-3 | 幂等与续跑 | kill -9后续跑，行数单调、无重复向量、无孤儿 |
| E1 | 查询基线已冻结 | baseline.json含分层recall@20/precision@20/MRR |
| E2 | 阈值标定有依据 | PR曲线+满足recall@20≥0.95的选点记录 |
| E3 | 断点续跑实测通过 | 演练报告存档 |
| E4 | reconcile首轮运行 | 三类异常计数产出，修复计划经人工确认 |
| E6 | 容量预算签字 | 缓存策略选定、NVMe余量>20%、Qdrant预留8G |
| E7 | 聚类规模验证 | 10万试跑成功，外推60万可行 |
| E8 | 回填清单闭环 | 空洞范围已记录，可回填部分已执行或书面放弃 |

十四、里程碑与排期

| MS | 内容 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 术语清理+文案字典 | 无 |
| M1 | 任务队列+状态机+任务历史 | M0 |
| M2 | 设置UI化（L1~L4）+审计日志 | agent自发现schema |
| M3 | 人脸墙实时更新（事件驱动+缓存失效） | agent诊断定位 |
| M4 | content_hash DDL+入库去重+缓存B | content_hash拍板 |
| M5 | media路径变更五步向导（策略①） | M4 |
| M6 | 金标准扫描+自动阈值+PR曲线 | 金标准集拍板 |
| M7 | 10万聚类试跑→外推→全量聚类 | agent核实60万口径+M6 |
| M8 | reconcile首轮+孤儿报告 | M5 |
| M9 | 回填清单（空洞记录/quality错挡回补） | M7 |

十五、Agent自主决策事项（本版本新增，替代此前的「仍待确认」章）

本章列出所有此前标记为「待确认」的事项，现已给出默认决策并授权agent在合理技术范围内自主判断实现细节。agent执行时遇到以下事项无需暂停汇报，按本文默认决策执行即可；仅在偏离默认决策超过合理范围时才需汇报。

15.1 「60万」口径问题

背景：之前一直说「60万张人脸」，但从未明确这是「检测到的脸」还是「过质量门后的人脸」，两者能差3倍，直接决定聚类要不要换算法。

默认决策：按「检测到的脸」（含未过质量门的原始检测结果）进行容量预算和方案设计。UMAP+HDBSCAN的预算表按此口径编制。

agent执行要求： - 在M7执行10万样本试跑时，必须同时统计两个数字：(a) 检测到的脸总数 (b) 过质量门后的人脸数。 - 若(b)/(a) < 0.5 或 (b)/(a) > 0.9，说明质量门设置可能有问题，需调整quality阈值后重新统计。 - 若实际过质量门后的人脸数超过100万，触发降级方案：分块聚类+质心合并（不做IVF-PQ，保持算法单一）。 - 统计结果写入baseline报告，供后续容量规划参考。

15.2 配置文件与表名处理

背景：之前要求用户提供配置文件完整内容和真实表名/字段名，否则阻塞M2/M4/M8的DDL编写。

默认决策：授权agent在系统启动时自动发现schema，不硬编码表名。配置驱动而非文件驱动。

agent执行要求： - 启动时探测SQLite数据库，自动列出所有表名、字段名、索引信息。 - 探测Qdrant collection列表及payload结构。 - 将发现的schema信息展示在「关于/系统状态」页，供用户确认或修正。 - 提供配置文件（如config.yaml）仅用于覆盖默认值（如连接字符串、路径、阈值等），核心表名/字段名从数据库元数据读取。 - 若探测失败（表不存在），给出清晰的错误提示和修复建议，而非静默崩溃。 - 写入启动日志：「已发现N个表：xxx；已发现M个collection：xxx」。

15.3 人脸墙不刷新问题

背景：用户反馈「增量扫描/全新扫描没有作用」，原因可能是A（UI没反馈）、B（前端没刷新）、C（任务没生效），此前一直未定位。

默认决策：授权agent按A→B→C顺序诊断并修复，默认实现B方案（任务完成事件+局部刷新）作为通用修复。

agent执行要求： - 诊断阶段：在任务执行日志中增加诊断输出，依次检查：(A) 扫描时tasks表是否有记录、进程是否有CPU占用；(B) 扫描完成后前端是否收到事件通知；(C) manifest行数是否实际增加。诊断结果写入日志文件。 - 修复阶段：默认实现B方案——任务结束时写task_events表，前端通过SSE或长轮询订阅事件，收到事件后刷新受影响区域。 - 兜底：若B方案改造量过大，先实现A方案（前端定时轮询统计接口）作为临时兜底，确保用户能看到进度。 - 验收：扫描/聚类/增删改完成后，人脸墙在3秒内自动刷新，无需手动刷新页面。

15.4 历史数据回填策略

背景：已修的两个真 bug（代表项淘汰不换人、quality标定错挡人脸）和一次补行（fix-skipped-dup补11,973行）只对增量生效，存量存在永久空洞。

默认决策： - 代表项丢失：大概率无法恢复（原图可能已不在磁盘），agent产出空洞范围报告（backfill/lost_representatives.csv），书面接受损失。 - quality错挡：建议回补，成本可控（复用已抽帧缓存），agent执行回补并产出报告。 - skipped_dup补行期间：已补行，agent做一次reconcile-C类检查确认无悬空引用。

agent执行要求： - 回填脚本必须支持dry-run模式（只输出计划，不执行修改）。 - 分批执行，每批≤5,000文件，支持中断续跑。 - 不得改变已成功文件的向量ID（否则搜索侧会出现旧ID失效）。 - 产出backfill_report_.json，含：处理文件数、成功数、失败数、空洞范围。 - 物理删除操作必须经「维护页→勾选报告→确认」，禁止自动执行。

15.5 日志与监控对接方式

背景：之前要求明确「err日志非零即告警，往哪发」，但用户未指定具体对接方式。

默认决策：默认实现本地轮转日志+UI角标告警，同时预留webhook接口供后续对接外部系统。

agent执行要求： - 日志：使用轮转文件日志（如logrotate策略，单文件最大100MB，保留最近10个文件），日志级别可配置（DEBUG/INFO/WARNING/ERROR）。 - 告警：err日志非零时，在UI右上角显示红色角标计数；访问维护页时展示最近错误摘要。 - webhook接口：预留一个可配置的webhook URL（在L2高级设置中），当严重错误发生时HTTP POST发送JSON通知。默认关闭，用户配置后生效。 - 结构化日志：关键事件（任务开始/完成/失败、配置变更、reconcile结果）输出结构化JSON行，便于后续接入ELK等日志平台。 - 性能指标：暴露一个/metrics接口（Prometheus格式），输出QPS、延迟p50/p95/p99、错误率等指标。

15.6 聚类上线窗口与回滚方案

背景：聚类上线需要保证搜索服务不中断，且出问题能快速回滚。此前未明确上线窗口和回滚策略。

默认决策：授权agent设计版本指针原子切换方案，实现零停机上线和秒级回滚。

agent执行要求： - 版本管理：每次聚类产出带版本号（v{yyyyMMdd_HHmm}），产物落盘到clusters/v{version}/目录，包含assignments.parquet、centroid.npy、config.json。 - 原子切换：维护一个current_cluster_version指针（存SQLite配置表），切换时仅更新指针值（单行UPDATE，原子操作），搜索服务读取指针获取当前版本路径。 - 上线流程：新聚类完成→自动跑质量校验（recall/precision对比baseline）→通过后更新指针→搜索服务下一请求自动生效。 - 回滚方案：若上线后发现问题，一键回滚到上一版本指针（配置表UPDATE），搜索服务下一请求自动切换到旧版本。回滚操作写审计日志。 - 上线窗口：无需停机窗口，切换在秒级完成。但建议在低峰期执行首次全量聚类，降低风险。 - 保留策略：保留最近3个版本的聚类产物，超过3个的自动清理（最旧的一个），释放磁盘空间。

15.7 双胞胎/多人同脸场景

背景：用户场景中可能存在双胞胎或长得极像的陌生人，这些case会导致聚类误判（不同人分到同一簇）和检索误报（搜A出来B的照片）。

默认决策：授权agent在金标准评估中增加「同脸不同人」误报率指标，并在聚类质量报告中单独列出。

agent执行要求： - 在金标准集构建阶段，若用户能提供已知的双胞胎/高度相似人脸case，agent应将其纳入测试集。 - 评估指标增加：「同脸不同人误报率」= 被错误分配到同一簇的不同人对数 / 总不同人对数。 - 聚类结果中，对每个簇输出置信度评分（基于簇内样本间平均相似度），低置信度簇（平均相似度<0.45）标记为「待审核」。 - UI提供「低置信度簇待审核队列」，管理员可逐簇查看并手动修正。 - 若用户场景中没有已知的双胞胎case，agent应在报告中注明「未检测到同脸不同人风险，建议后续补充测试」。

十六、执行前检查清单（本版本新增）

agent在开始M0之前，必须先执行以下检查。任何一项失败，先修复再继续。

16.1 数据一致性检查（≤5分钟）

-- ① 这三个数必须相等。不等，你的「done」计数就是假的
SELECT 'semantic' AS t, count(*) FROM semantic_vectors
UNION ALL SELECT 'manifest_done', count(*) FROM manifest WHERE status='done';
-- 再加 Qdrant collection points count（curl :6333/collections/<name>/points/count）

-- ② 僵尸任务：running态残留（lease超时）
SELECT count(*), stage FROM manifest WHERE status='running' GROUP BY 2;

-- ③ 单调性快照（记下来，明天同一时间再跑一次，必须不减）
SELECT max(updated_at), count(*) FROM semantic_vectors;

# ④ NVMe余量+缓存目录实际大小（决定缓存策略能不能选A）
df -h <nvme_mount> && du -sh <cache_dir>

第①条是全程唯一没人提过、成本接近于零、且一旦不对会让所有ETA和验收建立在沙子上的检查。 若三个数不等，必须先排查原因再开工。

16.2 环境检查

| 检查项 | 预期 | 工具 |
| --- | --- | --- |
| Python版本 | ≥3.8 | python3 –version |
| SQLite版本 | ≥3.30 | sqlite3 –version |
| Qdrant可达 | HTTP 200 | curl http://localhost:6333/ |
| NVMe可用空间 | >20%余量 | df -h |
| GPU可用（可选） | CUDA可见 | nvidia-smi |
| 磁盘IO正常 | 无iowait告警 | iostat -x 1 5 |

16.3 代码仓库检查

| 检查项 | 预期 |
| --- | --- |
| main分支可构建 | git build main 无报错 |
| 测试通过率 | 全部green |
| 锁等待探针已集成 | err日志无database locked |
| 编码管线可单文件重跑 | python encode.py –force-rebuild 成功 |
| manifest表有lease字段 | schema包含running态lease超时 |

16.4 检查通过后开工

以上检查全部通过后，按M0→M1→M2→…顺序执行。每个Milestone完成后更新本规格文档的里程碑表格，标注完成日期和验收结果。

十七、下一步行动

agent开工顺序：

- 先跑第十六章检查清单，把结果贴给用户确认。

- M0：术语清理+文案字典（成本最低，立即见效）。

- M1：任务队列+状态机+任务历史（结构性改动，先打好地基）。

- M2：设置UI化+审计日志（agent自发现schema）。

- M3：人脸墙实时更新（事件驱动+缓存失效）。

- M4：content_hash DDL+入库去重+缓存B。

- M5：media路径变更五步向导。

- M6：金标准扫描+自动阈值+PR曲线。

- M7：10万聚类试跑→外推→全量聚类。

- M8：reconcile首轮+孤儿报告。

- M9：回填清单（空洞记录/quality错挡回补）。

每个Milestone完成后：更新里程碑表格、产出验收报告、若有偏离本规格的决策需记录在案。

遇到阻塞时：查阅第十五章「Agent自主决策事项」，按默认决策执行；仅当偏离范围超过合理技术判断时才暂停汇报。